2023年度零星保温防腐施工竞争性谈判报价函

根据我公司2023年生产经营需要，目前需通过竞争性谈判确定施工单位承建我公司2023年度零星保温防腐施工服务（公司内部设备、工艺管道、钢结构、容器内部等零星防腐保温以及屋顶和地面防渗透处理）具体内容及有关要求如下：

参加竞争性谈判的施工单位资质要求：防水防腐保温二级资质及以上，具备主管部门发布的安全生产许可证。

零星保温防腐结算计价方式详见附件三《云阳盐化有限公司2023年零星保温防腐施工合同》。

2023年零星保温防腐施工暂估总价为RMB：170万元整（大写壹佰柒拾万元整）。实际完成工程量按《云阳盐化有限公司2023年零星保温防腐施工合同》结算方式据实结算。

- 凡有意参加本次竞争性谈判的单位请于2023年11月30日17:00前提交本单位营业执照、企业资质、安全生产许可证、近三年营业业绩（经营同类防腐保温的经验与运行业绩）等单位证照资料（复印件需要盖单位公章）和《报价函》（附件二）到云阳盐化有限公司生产技术部。邮寄快递后请及时联系，以便保留联系方式，便于评标时竞争性谈判和中标通知。

本次竞争性谈判评标细则详见附件一，报价格式详见附件二。

联系人：黄永生                电话：18623249229

云阳盐化有限公司

2023年11月23日

附件一

云阳盐化有限公司

2023年度零星保温防腐承建单位评标细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 | 10分 | 资质最优得10分，其次依次减2分 |
| 2 | 报价 | 90分 | 本次报价为结算费用下浮率，下浮率最多者为最优报价，得基准分90分，其余所报下浮率与最优报价的差计。每少1%扣10分，扣完为止。 |
| 3 | 得分最高者（排名第一、优先安排使用保温防腐业务）为本次竞争性比选第一中标候选人、排名第二者（本着自愿原则、在排名第一不能满足公司保温防腐业务要求时安排使用；保温防腐作业业务单价以报价最低者为结算依据） |

评委评分

| 序号 | 投标单位 | 资质得分 | 报价得分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

评委：

监督人：

附件二

报价函

云阳盐化有限公司：

我公司已知悉贵单位发布的关于云阳盐化有限公司零星保温防腐项目竞争性比选的内容，并承诺如下：

1、愿按决算总价下浮     比例承建贵单位年度零星保温防腐施工项目。

2、同意按云阳盐化有限公司2023零星保温防腐项目竞争性比选的内容结算办法办理零星保温防腐项目结算。

联系人：                        联系电话：

报价单位（盖章）：

年  月  日

附件三

2023年云阳盐化有限公司零星保温防腐施工合同

甲方：云阳盐化有限公司                        （以下简称甲方）

乙方：                                       （以下简称乙方）

经招标比价，云阳盐化有限公司（以下简称“甲方”）委托     （以下简称“乙方”）承担本公司2023年度零星防腐保温施工作业。经甲、乙双方协商一致，签订如下协议。

一、施工内容

1、各车间的设备、工艺管道、钢结构零星防腐保温。

2、各车间容器及附属钢结构平台等喷砂除锈、环氧玻璃钢防腐。

3、各车间钢结构屋顶玻璃钢瓦覆盖，拱形屋顶漏点修缮、加强等零星防腐。

4、公司技术改造项目零星防腐保温施工等。

二、要求

总原则：经济、便捷、高效、合理

1、乙方必须在发包方公司附近有长期驻扎的技术人员和施工人员（发包方不承担和提供驻扎场所），保证在接到甲方下达的任务书后2小时内到达施工现场查勘。

2、一般情况下，乙方须在12-24小时内开始作业；若因材料特殊或工艺复杂，采购或方案编制审批周期长，双方协商一致后开工。

3、乙方须对甲方生产工艺中的腐蚀介质及温度环境作广泛统计，与甲方共同选定施工材料。

4、甲方视工程情况会自购一定的材料，除甲方提供的材料，乙方应保持适当数量施工常用且易存放的库存储备材料，非常用材料乙方须保持畅通的采购渠道。

三、使用材料与价格

乙方按以下表格要求的材料按需及时提供。

表1、保温安装材料

| 名称 | 技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 复合硅酸铝镁板 | T＞300℃；容重：50（kg/m3）； | 厚度由甲方根据实际情况确定 |
| 铝皮铠装 | 铠装厚度0.5mm | 直径小于730mm |
|  | 铠装厚度0.7mm | 直径大于730mm |
| 复合材料抹面 | 石棉绒 | 容重大于：1000kg/m3 |
|  | 硅藻土粉 | 生料 |
|  | 325#水泥 |  |
|  | 石棉灰 | 四级 |

表2、重防腐涂装涂料（三峡油漆）

| 名称 | 适用温度℃ | 表面处理 | 涂层 | 涂料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂料腐蚀防腐 （1） | 常温至85℃ | St3 | 底漆 | 渗透型环氧带锈底漆 |
|  |  |  | 面漆 | 聚氨酯面漆 |
| 涂料腐蚀防腐 （2） | 常温至85℃ | St3 | 底漆 | 氯磺化聚乙烯底漆 |
|  |  |  | 面漆 | 氯磺化聚乙烯面漆 |

表3、环氧玻璃钢施工材料

| 名称 | 规格及技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | E-44 | “凤凰” |
| 固化剂 | T-31 | 用量为环氧树脂的30% |
| 玻璃纤维布 | 8×8，δ=0.2㎜ |  |
| 石英粉 |  |  |
| 丙 酮 |  | 燕山石化 |

材料价格，由乙方提出核价申请，经甲方当期核定后执行。

- 结算计价方式

1、甲供材结算编制和审核时，按实际甲供材数量在费用组成中该部分材料价设置为零进行结算，不得进行取费后再扣甲供材费用。

2、计价原则：按2018年出版的《重庆市安装工程计价定额》与《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》所制定的工程量计算与费率计算规则进行计价。其中：人工费按重庆市云阳县造价信息当期信息价调差；定额材料费与未计价材料费按上述材料单价调差或计算；措施费中脚手架一般情况按综合脚手架计算，现场特殊情况，经甲方认定，可单独计算脚手架费用。

3、下浮比例：按上述规则计价，除开认质认价部分，其余费用下浮    的金额为最终结算价（结算下浮价包含运费、人工费、包装费、安装调试费及施工措施费、税金等相关费用）。

4、施工水、电费由甲方从乙方工程结算款中扣减，其用量按定额分析含量计算。

5、甲方委托中介机构审定乙方的决算款，报审金额超过决算金额20%的，由乙方按审减额的6%承担违约金。

6、鉴于零星保温防腐施工的特点，漏报、少报项目的决算，乙方必须在合同截止日期前7天内完成补报和审定工作，延期申报一律不计价。

五、实施及结算程序

1、由发包人主管部门向承包人发出工作任务书。当工作任务书下达到承包人后，根据任务的时间要求和技术要求展开工作。

2、承包人按照工作任务书的要求，在所辖车间的监督、监护下保质保量的完成其施工任务并由所辖车间签署过程控制资料。

3、承包人完成工作任务书的内容之后，向发包人主管部门申请验收和工程量确认。通过验收后，将工程量确认书交由发包人造价管理部门。发包人在十个工作日内编制出造价，经双方确认后，发包人出具完工证明给承包人。

六、工程款支付

1、每月25日前，乙方书面申报当月工程量，经甲方核定同意后，甲方于次月支付当期工程款。

2、支付条件：乙方凭甲方出具的完工证明，开具10%建安增值税专用发票（按实际工程量结算，结算金额=不含税金额+增值税税额，增值税税额=结算金额/（1+增值税税率）*增值税税率）如遇税率调整，按国家最新税率执行，并附上①工作任务书、②验收证明、③工程量确认书、④结算造价书。

3、甲方主管部门申请支付工程款项。

4、支付方式：承兑汇票。

七、安全保障

乙方为所承揽的施工工程的安全生产责任主体，乙方在施工作业期间（含本工程相关的进场、作业、撤离等活动）发生的安全事故、环境污染事故及作业人员职业危害，均由乙方承担全部经济和法律责任。因乙方原因造成甲方或第三方人员和财产损失的，乙方必须承担相应经济和法律责任。

1、施工合同期间，乙方必须确保其施工资质有效合规，如乙方施工资质不符合所承揽服务工作要求，该合同自行失效。

2、施工作业期间，乙方由此投入的设备、设施由其自行承担使用、维护、保管等管理责任，甲方对此概不负责（甲乙双方签订工器具借用、代管协议除外）。

3、乙方应遵守甲方有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方会同甲方单位生产工艺管理人、设备管理人、安全管理人确定施工工艺和安全作业措施，确保施工工艺成熟有效，无安全隐患。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，甲方的介入与否，不能减免乙方的安全管理责任。

4、乙方指定两名技术工人为长期维护人员，进行食品化工生产环境施工安全培训，学习化工41条禁令，学习甲方厂区管理制度和安全管理条例，严格遵守各项管理规定。

5、乙方作业前完善施工辅助设施和安全设施的架设、安装并仔细检查其可靠性、可行性；作业人员的安全防护用品根据现场需要配置齐全。安全措施经甲方安全管理人员到场检查，合格后方能开始作业。安全设施不到位、安全防护不到位不得作业。

6、乙方作业人员在施工前，必须对甲方现场设备设施进行有效的保护后，方可施工，以避免对甲方的设备设施造成任何损伤或破坏。

7、甲、乙双方指派现场监护人员，承担监督现场质量、安全以及协调管理工作。

八、质量与验收

1、工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求的合格标准。

2、协议内所有工程应当达到一次性验收合格的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，由乙方承担拆除和重新施工，直至合格并自行承担费用。

3、在工程实施过程中乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。对质量及安全设施检查结果不合格的单项，乙方须无条件返工，甲方并有权对乙方作出处罚。

4、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如因甲方原因影响施工正常进行，正常施工外新增费用由甲方承担。

5、隐蔽工程验收：乙方需提前24小时通知甲方。

6、双方技术人员共同探讨技术方案，力求保障施工成果达到预期目的。

7、乙方选用的材料必须为定型合格产品，定点采购、保质储放。实施生产许可、准用管理或者实行质量认证的产品，应当具有相应的许可证、准用证或者认证证书。如证明不全，需作补充试验，其费用由乙方承担。

8、施工程序及工艺要求按规范严格执行、把关，养护到位。

9、每一单项工程完工后，自验收合格之日起开始进入质保期，质保期为12个月，质保金为应付款项的10%。

九、履约保证及其他约定

1、乙方向甲方交履约保证金人民币¥：10000.00元（大写：壹万元整），本合同履行完毕后乙方向甲方提出申请，甲方在一个月内退还乙方（不计利息）。

2、双方通过友好协商解决因合同或合同相关而发生的争议。如协商不成，直接向云阳县人民法院提起诉讼。

3、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本协议期限为2023年1月1 日至2023年12月31日。

| 甲方（盖章）：云阳盐化有限公司 开户银行：农行云阳县支行营业部 账号：31-470101046608888 法定代表人（签字）： 或 委托代理人（签字）： 传真：023-85850377 地址：重庆市云阳县蜀光村100号 | 乙方（盖章）： 开户银行： 账号： 法定代表人（签字）： 或 委托代理人（签字）： 传真： 地址： |
| --- | --- |

云阳盐化有限公司

2023年度零星保温防腐施工安全专项合同

甲方：云阳盐化有限公司

乙方：

为切实加强零星防腐保温施工服务工作安全管理，明确双方的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：

为了确保零星保温防腐施工安全，保质保量、按时完成，杜绝施工过程中发生各类事故，保护人民生命和国家财产安全，按照“谁管理，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、等相关法律法规，经双方友好协商，对零星防腐保温施工服务安全生产责任、权利、义务达成如下协议：

一、甲方的权利、义务、责任

1.1权利：

1.1.1审查乙方相应的施工资格证书、员工花名册、人身意外伤害保险缴纳证明或工伤保险缴纳证明等资料，对符合要求的发放开工通知书。

1.1.2对乙方施工现场的现有设备、设施、建（构）筑物安全状况进行安全检查，对现场存在的安全隐患提出整改意见，对拒不整改的有权进行考核。

1.1.3对在现场安全工作不称职的乙方项目经理、安全管理负责人，有权提出撤换意见。

1.1.4甲方对乙方施工现场的“三违”现象，依法依规进行处理。

1.1.5审查乙方安全生产的各项规章制度、事故应急预案、安全管理台帐和安全检查记录等，必要时有权存档备案。

1.1.6法律、法规规定的其他权利。

1.2义务：

1.2.1甲方有义务向乙方提供与施工现场相关的地面设备、设施、建（构）筑物及地下管线（网）资料。

1.2.2不得向施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

1.2.3不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

1.2.4开工前甲方安全环保部以及作业部门对乙方施工人员进行入场安全教育培训。

1.2.5乙方施工现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工进度时，甲方负责统一协调管理，协调、督促各方清晰界定各自安全责任。

1.2.6法律、法规规定的其它义务。

1.3责任：

1.3.1甲方向施工单位提供本工程安全作业环境及作业范围。

1.3.2甲方负责向乙方如实告知作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订安全管理制度、防范措施以及事故应急预案，项目所属车间全程监管。

二、乙方的权利、义务、责任

2.1权利：

2.1.1乙方有权要求甲方提供本工程安全作业环境及安全施工措施专项费用。

2.1.2乙方有权要求甲方提供与施工现场相关的技术资料。

2.1.3法律、法规规定的其它权利。

2.2义务：

2.2.1乙方对甲方所提供的技术资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，施工完毕后，应及时退还甲方。

2.2.2乙方有义务配合、服从甲方对施工现场的安全检查，对检查的安全隐患无条件进行整改。

2.2.3乙方按甲方安全规章制度要求如实提供签行政鲜章的营业执照及资质、员工花名册、身份证、特种作业人员操作证、人身意外伤害保险缴纳证明或工伤保险缴纳证明等复印件。

2.2.4 在工程项目开工前必须对所有施工人员和现场管理人员进行安全教育培训，建立相应台帐。

2.2.5乙方必须确保所属人员（含临时工、农民工）按国家和行业规定经过专业培训，有人员变动必须报甲方安全管理部门；认真开展三级安全教育，安全培训情况必须存档保存，安全生产培训不合格者不得上岗。

2.2.5参加甲方组织的安全生产会议。

2.2.6组织员工配合甲方签订安全责任书。

2.2.7法律、法规规定的其它义务。

2.3责任：

2.3.1按照国家安全生产的相关法律法规，乙方是本建设工程的安全生产责任主体，依法承担本项目施工的安全生产主体责任，必须建立健全施工现场安全管理制度，配备专职安全管理人员落实安全生产责任制，参与车间班前会（签到表单列），每日施工内容、进度告知甲方属地管理车间。

2.3.2在编制施工方案和网络进度时，安全措施和事故预案必须同时制定。

2.3.3在工程项目开工前必须对参加施工人员进行安全教育，施工方必须遵守甲方“厂规、厂纪、安规”，文明施工，做到工完、料尽、场地清等；乙方现场作业人员男性年龄在60岁以下，女性年龄在55岁以下，持证作业；并建立相应台帐。

2.3.4乙方与甲方签订合同生效进入施工现场前，必须将开工时间、工程量、安全措施、施工方案、安全责任人报告甲方安全管理部门，并向甲方缴纳安全文明施工保证金，金额为主合同总金额的10%(此金额不计利息)。

2.3.5作业时涉及动火、高空、受限空间、动土、断路、临时用电等特殊作业时，乙方必须落实票证管理，落实安全措施。

2.3.6接受甲方安全管理部门的监督管理考核，工程结束后经验收合格后，甲方按有关规定返还乙方安全文明施工施工保证金。

2.3.7对本单位的施工区域现场设备设施及作业人员的安全负责，并负责事故处理和统计上报。

2.3.8非乙方施工人员在乙方施工区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理。甲方不承担任何责任。

2.3.9乙方对施工区域现场有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，必须采取相应的安全防护措施，造成损害的并承担赔偿责任。

2.3.10乙方不得将工程拆包或转包。

2.3.11乙方与相邻的单位同时施工或交叉作业，有可能危及对方施工时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。

2.3.12乙方施工区域的施工设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、有害气体或液体存放等危险部位，应设置明显的安全警示标志，警示标志应符合国家标准。

2.3.13施工现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。

2.3.14乙方必须服从本工程项目负责人和甲方对安全施工的监督管理。

2.3.15乙方施工现场发生事故，应立即报告监理和甲方。若发生死亡事故，乙方应按程序报告当地政府。

2.3.16乙方在施工、制作、安装等作业区域内和与本工程相关的进场、作业、撤离等活动中，发生的安全事故与环境污染事故，均由乙方承担全部经济和法律责任。

2.3.17施工人员必须按要求佩戴安全帽、安全带、防护口罩、防护手套等劳动防护用品；同时所有施工相关物品和废料都应定点堆放统一处理，若因措施不力或措施不当造成事故的责任和因此发生的费用由乙方全部承担。

三、违约责任

3.1因施工方案或施工过程中出现安全隐患而造成的误工、停工、返工所产生的一切政治、经济、名誉损失由乙方全部承担，违反《中华人民共和国安全生产法》，则按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及《安全生产法违法行为行政处理办法》等相关法律法规进行处理。

3.2如因乙方原因发生人员伤亡事故，事故全部责任及处理费用由乙方自行承担，并且每发生一起一般及以上的安全事故，乙方需根据事故调查结果支付相应的安全管理违约金。

3.3其他违规违纪行为甲方根据《云阳盐化有限公司承包商安全管理考核制度》进行考核。

3.4以上内容是甲、乙双方在施工过程依据工程合同约定的安全职责，未尽事宜另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效。

四、本合同作为《2023年云阳盐化有限公司零星保温防腐施工合同》的附件，与本工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

五、 附则：本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

| 云阳盐化有限公司（盖章）： 法定代表人 或 委托代理人 （签字）： | （盖章）： 法定代表人 或 委托代理人 （签字）： |
| --- | --- |

云阳盐化有限公司

2023年度零星保温防腐施工廉政合同

为做好《云阳盐化有限公司2023年度零星保温防腐施工合同》项目中的党风廉政建设，保证工程高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，云阳盐化有限公司（以下简称甲方）与      （以下简称乙方）特订立如下合同。

总则

双方严格遵守党和国家有关法律法规及工程建设方面的有关规定。

（二）双方严格执行《云阳盐化有限公司2023年度零星保温防腐施工合同》文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公开举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工作有关的分包项目。

三、乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，移交有关部门给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、双方约定

本合同有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。

本合同作为《云阳盐化有限公司2023年度零星保温防腐施工合同》的附件，与该合同具有同等的法律效力。

- 附则

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

| 甲方（盖章）： 云阳盐化有限公司 法定代表人： 或 委托代理人： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 或 委托代理人： |
| --- | --- |